节能改造企业                           深圳市建设科技促进中心                   能效测评单位

提交改造方案与申报材料①

收文并核对

材料是否齐全，

内容是否符合要求

否

补充相关材料和内容

是

组织各方（责任单位、能效测评单位、业主单位、物管单位节能改造企业）现场核查

方案审查

（评判方案技术指标是否符合节能标准②）

能效测评预评估

（初步测评节能改造项目节能率）

未通过

退回材料

通过

可申请第一阶段专项资金补助

改造项目公示

（7个工作日）

未通过

通过

实施节能改造

项目监管③

完成整改

形式验收

（评判节能改造是否符合经审查通过的改造方案要求和节能标准）

不合格

限期整改

合格

未按要求

整改

能效测评

（测评改造项目节能率）

不予补助，退回已补助专项资金

节能率＜10%

验收通过，通知节能改造企业领取《验收意见书》

节能率≥10%

可申请第二阶段专项资金补助

一年后

能效测评后评估

（验证节能改造后的运行效果）

节能率≥10%

可申请第三阶段专项资金补助

节能改造项目组审议、总结

报上级部门验收